### Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue, vì vấn đề đã rõ, họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có hành động ngay, mà kỹ thuật này cho ra việc cần làm trực tiếp.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Start. Nên bắt đầu kiểm thử sớm, ngay khi có chức năng, thay vì dồn đến ngày 9. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Đổ lỗi cá nhân, cần viết lại trước. Viết lại thành: “Lỗi được báo muộn nên cả nhóm phải sửa gấp.” Xếp vào Start: nên báo lỗi ngay khi phát hiện (ví dụ báo trong Daily Scrum). |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Retrospective (đây là nội dung sản phẩm). Chuyển cho Product Owner Thảo để xem xét trong Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Nên bổ sung “kiểm thử trên điện thoại” vào DoD. Lưu ý: đây là thay đổi quy trình của nhóm nên làm được trong Retro. |

Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện muộn nên chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa có quy định kiểm thử ngay khi từng phần chức năng xong, nên việc kiểm thử bị dồn về cuối Sprint, không còn thời gian sửa lỗi. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Từ Sprint sau, mỗi PBI phải được kiểm thử ngay khi code xong phần chính; mọi PBI phải bắt đầu kiểm thử chậm nhất ngày 6 của Sprint. | Scrum Master Duy theo dõi; cả nhóm Developers thực hiện. | Retrospective Sprint sau, và kiểm tra nhanh ở Daily Scrum ngày 6. | 100% PBI có ghi nhận bắt đầu kiểm thử trước hoặc trong ngày 6 (trên bảng công việc); không có PBI nào bị chuyển sang Sprint sau vì lỗi phát hiện muộn. |

### Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

(Mở đầu → Thu thập dữ liệu → Tìm hiểu nguyên nhân → Chọn hành động → Kết thúc)

Hoạt động bị loại và lý do: H4, vì Scrum Master không được tự chọn giải pháp và giao cho nhóm; giải pháp phải do cả nhóm cùng bàn và thống nhất thì mới có cam kết thực hiện.